ОТЧЁТ (отдела архитектуры и градостроительства)
о ходе выполнения муниципальной целевой программы

«Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Кыштымского городского округа

на 2012-2015 годы» (утв. от  03.08.2012 г.  № 2304)

| Год | Из бюджета городского округа, тыс.руб. | Из областного бюджета, тыс.руб. | Внебюджетные средства, тыс.руб. | Всего профинансировано |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 2012 | х | х | 234,057 | 234,057 | х | х | 234,057 | 234,057 |
| 2013 | - | - | - | - | 433,06 | - | 433,06 | - |
| 2014 | - | - | - | - | 601,80 | - | 601,80 | - |
| 2015 | 354,00 | - | - | - | - | - | 354,00 | - |
| Итого | 354,00 |  |  | 234,057 | 1034,863 | - | 1622,92 | - |

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
к отчету о выполнении муниципальной целевой программы

«Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Кыштымского городского округа

на 2012-2015 годы»

1. Муниципальная целевая программа «Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Кыштымского городского округа на 2012-2015 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Кыштымского городского округа от  003.08.2012 г.  № 2304.

2. Цель Программы:

Создание комплексной автоматизированной информационной системы (далее - АИСОГД) для обеспечения градостроительной деятельности на территории Кыштымского городского округа.

3. Задачи Программы:

- Разработка нормативных и методических основ ведения АИСОГД;

- Формирование информационных ресурсов и информационное обеспечение.

- Внедрение АИСОГД и запуск в опытную эксплуатацию;

- Доработка и оптимизация работы АИСОГД.

Аналитика.

В целях реализации задачи по разработке нормативных и методических основ и структуры АИСОГД, необходимо выполнить следующие мероприятия:

2012 – 2014 год:
1) Провести оценку трудоемкости автоматизации процессов по вводу информации, формированию перечня функций АИСОГД, провести анализ информационных массивов и разработать единые требования к информационным материалам для использования АИСОГД.

2) Разработать техническое задание и предпроектные решения по созданию АИСОГД.

3) Разработать и утвердить классификаторы АИСОГД, разработать перечень информационных ресурсов, подлежащих размещению и выдаче.

4) Разработать технический проект АИСОГД .

5) Разработать методику внедрения АИСОГД.

6) Подготовить технический отчёт со структурой данных атрибутивной информации, перечнем разработанных и модернизированных функциональных подсистем, разработать программное обеспечение АИСОГД.

7) Создать 3 раздела АИСОГД, необходимых для содержания сведений о развитии территорий и иных сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности, а именно:
- раздел III «Документы территориального планирования муниципального образования, документы по их обоснованию»;
- раздел V «Документация по планировке территорий»;
- раздел IX  «Геодезические и картографические материалы».

8) Произвести установку и настройку программного обеспечения на требуемом количестве рабочих мест в администрации. 

2015 год:
1) Создать 3 новых раздела АИСОГД, необходимых для содержания сведений о развитии территорий и иных сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности, а именно:
- раздел IV «Правила землепользования и застройки, внесение в них изменений»;
- раздел VI «Изученность природных и техногенных условий на основании результатов инженерных изысканий»;
- раздел VIII «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки».

        В целях реализации задачи по внедрению программного обеспечения, необходимо произвести запуск системы в опытную эксплуатацию. Для этого необходимо выполнить следующие мероприятия:

2012 год:
1) Произвести настройку прав доступа всех рабочих мест операторов и пользователей АИСОГД, обеспечивающих процедуры ввода/вывода информации;  
2) Произвести обучение операторов и администраторов АИСОГД процедурам ввода, вывода, аналитики, настройки.

2014 год:
3) Принять в опытную эксплуатацию 11 подсистем АИСОГД, в том числе:
- подсистема ведения реестра документов;

- подсистема электронного документооборота;
- геоинформационная подсистема;
- подсистема ведения адресного реестра;
- подсистема автоматизированного формирования документов;
- подсистема импорта данных в АИСОГД и их интеграции для обеспечения взаимодействия, как между компонентами системы, так и с внешними информационными системами;
- подсистема анализа данных и мониторинга градостроительного развития Кыштымского городского округа;
- подсистема публикации данных;
- подсистема предоставления данных, в том числе и на платной основе;
- Web-портал для размещения web-интерфейсов подсистем (для удаленной работы с АИСОГД);
- инструменты администрирования АИСОГД.

2015 год:
4) Провести опытную эксплуатацию АИСОГД, получить технический отчет по результатам опытной эксплуатации 11 подсистем.

5) Произвести доработку WEB-проекта АИСОГД, ArcGIS-проекта АИСОГД, разработать функциональные решения ArcGIS под рабочие места, в том числе 2 решения для отдела ведения дежурного плана управления информационного обеспечения градостроительной деятельности при отделе градостроительства и архитектуры администрации Кыштымского городского округа и 1 решение резервное – для отдела инженерных изысканий.

Показатели результата АИСОГД:
1) Завершить разработку, создать действующий автоматизированный программный комплекс;
2) 70 % всех документов, относящихся к градостроительной деятельности, отдел градостроительства и архитектуры администрации Кыштымского городского округа должен выдавать с использованием АИСОГД. 
3) Произвести установку и настройку программного обеспечения АИСОГД на (50) рабочих местах (в отделах и Управлениях администрации КГО).

Вывод:

В связи с отсутствием должного финансирования и квалифицированной команды специалистов-системщиков, выполняющих данную программную разработку, не удалось реализовать в полной мере поставленные муниципальной программой задачи.  Градостроительная документация, разрабатываемая отделом архитектуры и градостроительства, на сегодняшний день выполняется «в ручном» режиме.

Начальник отдела архитектуры

и градостроительства                                              О.В.Горбунова

02.02.2015г