# УТВЕРЖДАЮ: _______________________

# Глава Кыштымского городского округа

# Л. А. Шеболаева

# Поручения с еженедельного оперативного совещания

# при главе Кыштымского городского округа от 12.08.2024 года

| № п/п | #### Поручение | ##### Исполнитель | Срок исполнения | Форма подачи информации * ТЕЗИС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить: - получение подрядчиком АО «Челябкоммунэнерго» разрешения на проведение земляных работ; - начало работ по капитальному ремонту магистральных трубопроводов по ул. Горелова; - подготовку письма в АО «Челябкоммунэнерго» о срыве начала работ по капитальному ремонту тепловой сети по ул. Горелова; - подготовку проекта постановления о создании рабочей группы по контролю за ходом работ по капитальному ремонту теплосетей; - начало работ по капитальному ремонту магистральных трубопроводов по ул. Ленина и К. Либкнехта (2 участка) | # Заикин А.А.* # Русак В.В.* # АО «Челябкоммунэнерго» | 13.08.2024 15.08.2024 19.08.2024 | Устно главе Кыштымского городского округа |
| 2. | Обеспечить сверку потребителей по ул. Горелова, Ленина, К. Либкнехта для организации адресной социальной помощи (при необходимости) отдельным категориям граждан в период проведения капитального ремонта тепловых сетей и отключения горячего водоснабжения | # Шкурупий С.А.* | 16.08.2024 | Письменно главе Кыштымского городского округа |
| 3. | Предоставить информацию по итогам обследований домовладений после подтоплений с указанием перечня утраты (порчи) имущества и причин подтопления ИЖС (огородов, земельных участков) | # Шкурупий С.А.* # Рустамова А. А.* | 15.08.2024 | Письменно главе Кыштымского городского округа |
| 4. | На энергетической комиссии проанализировать причины нештатных отключений в системе электроснабжения в районе Егозинки в период с 5 по 11 августа | # Добрецкий Ю.Ю.* # Рустамова А.А.* | 13.08.2024 | Устно главе Кыштымского городского округа |
| 5. | Подготовить информацию по району Егозинки: - о выданных разрешениях на строительство ИЖС, ведении строительства без разрешительной документации; - об объектах незаконной предпринимательской деятельности (при наличии) | # Русак В.В.* # Заикин А.А.* | 16.08.2024 | Устно главе Кыштымского городского округа |
| 6. | Подготовить на оперативное совещание информацию о выполненных в 2024 году работах на сетях и объектах ресурсоснабжающей организации Кыштымские РЭС ЦЭС ПАО «Россети» – «Челябэнерго», в том числе по заявлениям граждан | # Ширков В.Ю., # Кыштымские РЭС # ЦЭС ПАО «Россети» – «Челябэнерго» | 19.08.2024 (оперативное совещание в 09:00) | Устно главе Кыштымского городского округа |

Панова Наталья Константиновна, 4-05-37