УТВЕРЖДАЮ: _____________________                                                                                               

  Глава Кыштымского городского округа

А. А. Заикин
  Поручения с оперативного совещания при главе Кыштымского городского округа от 26.10.2026 года
	№
 п/п
	Поручение
	Исполнитель
	Срок исполнения
	Форма подачи информации 

	1.
	На энергетической комиссии рассмотреть вопрос о проведении работ на основном вводе ПС «ГранКварц» для обеспечения стабильной работы станции «Сугомак» и оперативного переключения потребителей на случай нештатной ситуации 
	Добрецкий Ю.Ю.

Гурцкая Р.Р.
	28.10.2026 
	СЭД «ТЕЗИС»


	2.
	Повторно отработать механизм взаимодействия в части оперативного информирования потребителей при нештатной ситуации в системе жизнеобеспечения
	Добрецкий Ю.Ю.

Сухомлинова А.А.


	05.11.2026
	СЭД «ТЕЗИС»

	3.
	Подготовить анализ адресных заявок, поступивших в октябре на ЕДДС по теплоснабжению с отметкой о сроках отработки
	Дмитриев Ф.Ф.
	06.11.2026
	СЭД «ТЕЗИС»
(письменно)

	4.
	Включить в текущий ремонт участки дорог: круговое движение на Нижнем Кыштыме, ул. Пролетарская
	Сухомлинова А.А.
	02.11.2026
	СЭД «ТЕЗИС»

	5.
	Обеспечить комплексный подход к проведению работ по улице Калинина после ремонта дороги: вырезать поросль, привести в порядок знаки дорожного движения, отремонтировать тротуар, прочистить дренаж, расширить обочину на пересечении с ул.            К. Косолапова, выполнить отвод воды на повороте на ул. Репина
	Сухомлинова А.А.
	16.11.2026
	СЭД «ТЕЗИС»

	6.
	Проанализировать работу диспетчерской службы УК «Комфорт» по приёму и отработке заявок от жителей 
	Сухомлинова А.А.
	06.11.2026
	СЭД «ТЕЗИС»

	7.
	Совместно с управляющими компаниями, жителями, новосёлами, добровольцами организовать субботник на Коноплянке перед заселением новостройки
	Сухомлинова А.А.
Зябликова Н.А.
	03.11.2026
	СЭД «ТЕЗИС»



    Управление организационно – контрольной работы,
    Панова Наталья Константиновна, 4-05-37 
