5. График промывки, опресовки жилищного фонда, находящегося в управлении

ООО «УК «Комфорт Кыштым»

в рамках подготовки к работе в отопительный период 2026-2027 г.г.

| № п/п | Адрес | Вид работ | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | К. Либкнехта, 109 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 13.05.2026 |
|  | К. Либкнехта, 113 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 14.05.2026 |
|  | Дёмина, 1 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 12.05.2026 |
|  | Дёмина, 3 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 12.05.2026 |
|  | Дёмина, 5 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 13.05.2026 |
|  | Дёмина, 9 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 14.05.2026 |
|  | Дёмина, 11 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 15.05.2026 |
|  | Дёмина, 11а | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 15.05.2026 |
|  | Челюскинцев, 64 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 22.05.2026 |
|  | Челюскинцев, 60 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 21.05.2026 |
|  | Челюскинцев, 62 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 21.05.2026 |
|  | Ленина, 59 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 20.05.2026 |
|  | Челюскинцев, 54 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 16.05.2026 |
|  | Челюскинцев, 37а | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 16.05.2026 |

|  | Челюскинцев, 58 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 19.05.2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Челюскинцев, 56 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 19.05.2026 |
|  | Челюскинцев 56а | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 20.05.2026 |
|  | Челюскинцев, 41а | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 22.05.2026 |
|  | Ленина, 44 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 05.07.2026 |
|  | Челюскинцев, 43 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 23.05.2026 |
|  | Челюскинцев, 45 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 23.05.2026 |
|  | Челюскинцев, 47 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 26.05.2026 |
|  | Челюскинцев, 49 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 26.05.2026 |
|  | Челюскинцев, 51 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 27.05.2026 |
|  | Челюскинцев, 55 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 27.05.2026 |
|  | Челюскинцев, 55а | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 28.05.2026 |
|  | Челюскинцев, 59 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 28.05.2026 |
|  | Челюскинцев, 59а | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 29.05.2026 |
|  | Кр. Звезды, 99 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 29.05.2026 |
|  | Кр. Звезды, 102 (1-2) | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 30.05.2026 |
|  | Кр. Звезды, 103 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 02.06.2026 |
|  | К. Либкнехта, 135 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 03.06.2026 |
|  | К. Либкнехта, 133 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 03.06.2026 |

|  | К. Либкнехта, 131 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 02.06.2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | К. Либкнехта, 123 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 04.06.2026 |
|  | К. Либкнехта, 121 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 04.06.2026 |
|  | К. Либкнехта, 119 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 07.07.2026 |
|  | К. Либкнехта, 117 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 07.07.2026 |
|  | К. Либкнехта, 115 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 08.07.2026 |
|  | Ленина, 32 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 05.06.2026 |
|  | Ленина, 36 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 05.06.2026 |
|  | Ленина, 36а | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 06.06.2026 |
|  | Ленина, 38 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 06.06.2026 |
|  | Ленина, 45 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 09.06.2026 |
|  | Ленина, 49 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 09.06.2026 |
|  | Ленина, 47 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 10.06.2026 |
|  | Ленина, 51 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 10.06.2026 |
|  | Ленина, 53 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 11.06.2026 |
|  | Дёмина, 2 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 11.06.2026 |
|  | Дёмина, 4 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 13.06.2026 |
|  | Дёмина, 6 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 13.06.2026 |
|  | Дёмина, 8 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 16.06.2026 |

|  | Дёмина, 10 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 16.06.2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дёмина, 12 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 17.06.2026 |
|  | Дёмина, 14 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 17.06.2026 |
|  | ЧГРЭС, 5 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 18.06.2026 |
|  | ЧГРЭС, 4 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, уборка теплового узла от мусора | 18.06.2026 |
|  | Щорса, 50 | Промывка пластинчатого водоподогревателя, промывка системы отопления, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры | 19.06.2026 |

С правом смещения и переноса сроков промывки и опрессовки домов, а также досрочного предъявления домов по промывки и опрессовки