# УТВЕРЖДАЮ: _____________________

# Глава Кыштымского городского округа

# Л. А. Шеболаева

# Поручения с еженедельного оперативного совещания при главе Кыштымского городского округа от 14.07.2025 года

| № п/п | #### Поручение | ##### Исполнитель | Срок исполнения | Форма подачи информации * ТЕЗИС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать единую программу городских мероприятий, посвящённых Дню физкультурника | # Саланчук Е.Ю.* # Фальков Д.С.* | 25.07.2025 | Письменно главе Кыштымского городского округа |
| 2. | Подготовить и разместить через УГХ на подъездных информационных досках и в домовых чатах информацию о графике работы спортивно – педагогических отрядов во дворах | # Фальков Д.С.* | 16.07.2025 | Устно главе Кыштымского городского округа |
| 3. | В разрезе УК и ТСН (ТСЖ) предоставить информацию о ходе подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону по состоянию на 15 июля | # Лукина М.А.* | 16.07.2025 | Письменно главе Кыштымского городского округа |
| 4. | Предоставить информацию о бесхозном объекте (водоводе) по ул. Ленина, 59б, принять меры для устранения аварийной ситуации | # Добрецкий Ю.Ю.* # Лукина М.А.* # Никитина Э.А.* | 18.07.2025 | Письменно главе Кыштымского городского округа |
| 5. | Принять техническое решение, внести предложение по отводу воды в подвале дома по улице К. Либкнехта, 133 | # Добрецкий Ю.Ю.* # Лукина М.А.* # УК «Комфорт» # ООО «Кыштымводоканал» | 18.07.2025 | Устно главе Кыштымского городского округа |
| 6. | Обеспечить участие руководителей ТСН (ТСЖ) на совещаниях по подготовке к зиме | # Лукина М.А.* | 18.07.2025 | Устно главе Кыштымского городского округа |

Панова Наталья Константиновна,

4-05-37