УТВЕРЖДАЮ: _____________________                                                                                               

  Глава Кыштымского городского округа

А. А. Заикин
  Поручения с оперативного совещания при главе Кыштымского городского округа от 19.10.2026 года
ОС от 19 октября 2026 г.
	№
 п/п
	Поручение
	Исполнитель
	Срок исполнения
	Форма подачи информации 

	1.
	Разработать проект «дорожной карты» по подготовке к весеннему половодью (паводку) 2027 года с учётом анализа ситуации 2026 года
	Добрецкий Ю.Ю.

Сухомлинова А.А.

Дмитриев Ф.Ф.
	15.12.2026 
	СЭД «ТЕЗИС»
(письменно)

	2.
	В связи с завершением строительства дома и выполнением работ по благоустройству, учитывая рельеф местности, организовать выезд на ул. Калинина для обследования территории и принятия технического решения, обеспечивающего удовлетворительное состояние проезда и пешеходных путей в период весеннего таяния снега
	Гурцкая Р.Р.
Русак В.В.

Сухомлинова А.А.
	29.10.2026
	СЭД «ТЕЗИС»

	3.
	До наступления зимнего периода организовать проверку ГТС и водопропускных труб, при необходимости провести очистку для подготовки к пропуску половодья в 2027 году
	Добрецкий Ю.Ю.

Дмитриев Ф.Ф.
	06.11.2026
	СЭД «ТЕЗИС»

	4.
	Взять на контроль завершение работ по монтажу шлюзов ГТС на Нижне-Кыштымском пруду
	Добрецкий Ю.Ю.

Дмитриев Ф.Ф.
	20.11.2026
	СЭД «ТЕЗИС»

	5.
	Подготовить проект письма в Министерство экологии Челябинской области для включения речки Кыштымка и озера Сугомак в региональную программу по очистке водоёмов
	Добрецкий Ю.Ю.

Минаева А.Ш.
	23.10.2026
	СЭД «ТЕЗИС»

	6.
	Обеспечить приём в муниципальную собственность и передачу на обслуживание МБУ «Дорсервис» дренажной системы по улице Ленина (около почтамта) после завершения работ по благоустройству 
	Сухомлинова А.А.

Домашних Н.В.
	27.11.2026
	СЭД «ТЕЗИС»

	7.
	Проработать вопрос о выполнении работ по переустройству (заглублению) водопропускной трубы по улице Гузынина для обеспечения пропуска паводковых вод в 2027 году
	Добрецкий Ю.Ю.

Гурцкая Р.Р.
Харитонов М.Б.
	01.12.2026
	СЭД «ТЕЗИС»


	8.
	Проработать вопрос о выполнении работ по устройству дренажных канав открытого типа по улице Калинина, перекрёстке улиц Калинина и Репина для ликвидации застоя воды на проезжей части
	Сухомлинова А.А.
	01.12.2026
	СЭД «ТЕЗИС»

	9.
	В проектной документации на строительство многоквартирных домов предусмотреть технические решения для сбора и отвода поверхностных (ливневых) сточных вод (адресная работа с застройщиками), по объектам строительства и благоустройства выполнять согласование с ООО «Кыштымводоканал» 
	Гурцкая Р.Р.
Русак В.В.
	01.12.2026
	СЭД «ТЕЗИС»

	10.
	Подготовить предложения по организации работ для внесения в ЕГРН дренажных систем (канав) 
	Домашних Н.В.
	02.11.2026
	СЭД «ТЕЗИС»
(письменно)

	11.
	Подготовить анализ по адресным обращениям в 2026 году по очистке дренажных канав
	Добрецкий Ю.Ю.

Носиковская А.А.
Дмитриев Ф.Ф.
	02.11.2026
	СЭД «ТЕЗИС»
(письменно)

	12.
	В связи с планируемым капитальным ремонтом дороги по улице Горелова внести предложения по включению в перечень работ мероприятия по подъёму колодцев до уровня нового дорожного полотна. При проведении капитального ремонта дорог предусматривать лотки для отвода (сбора) воды с обочин и проезжей части
	Харитонов М.Б.
Гурцкая Р.Р.

Устинов Д.С.
	19.11.2026
	СЭД «ТЕЗИС»

	13.
	Провести инвентаризацию, организовать работы по передаче сетей от застройщиков на обслуживание: ул. Дёмина, 7а; ул. Соплякова, 2а; новостройки на Каолиновом, новостройки на территории округа
	Домашних Н.В.
Русак В.В.

Сухомлинова А.А.
	18.12.2026
	СЭД «ТЕЗИС»

	14.
	Подготовить информацию о вакцинации детского и взрослого населения против гриппа (план/факт), организации прививочной кампании трудовых коллективов, в том числе за счёт внебюджетных средств
	Тарасова И.Б.
	30.10.2026
	СЭД «ТЕЗИС»
(письменно)

	15.
	Внести предложения по обновлению в 2027 году мероприятий (формат и содержание), посвящённых Дню народного единства
	Тарасова И.Б.
Хажеев А.З.
	01.07.2027
	СЭД «ТЕЗИС»

	16.
	Разместить в СМИ информацию о подтопляемых и потенциально подтопляемых территориях для подготовки собственниками (арендаторами) земельных участков к паводку 2027 года, о внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации
	Глазкова Н.Н.
	06.11.2026
	СЭД «ТЕЗИС»

	17.
	Организовать инвентаризацию материального резерва на случай аварийной ситуации в системах жизнеобеспечения в зимний период
	Добрецкий Ю.Ю.

Дмитриев Ф.Ф.
	19.11.2026
	СЭД «ТЕЗИС»
(письменно)

	18.
	Совместно с МП «Многопрофильное предприятие» взять на контроль мероприятия по регулировке системы теплоснабжения в посёлке Увильды
	Добрецкий Ю.Ю.

Сухомлинова А.А.
	29.10.2026
	СЭД «ТЕЗИС»


	19.
	Подготовить проект письма собственнику (учредителю) санатория МВД РФ «Лесное озеро» о неудовлетворительной подготовке котельной к отопительному сезону
	Добрецкий Ю.Ю.

Сухомлинова А.А.
	23.10.2026
	СЭД «ТЕЗИС»
(письменно)


    Управление организационно – контрольной работы,
    Панова Наталья Константиновна, 4-05-37 
