# УТВЕРЖДАЮ: ___________________

# Глава Кыштымского городского округа

# Л. А. ШЕБОЛАЕВА

# Поручения с еженедельного оперативного совещания при главе Кыштымского городского округа от 22.05.2023 года

| № п/п | #### Поручение | ##### Исполнитель | Срок исполнения | Форма подачи информации *(ответы об исполнении поручений направляются через ТЕЗИС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести работы по «осветлению» дорожных знаков на пешеходных переходах, в том числе около ДК «Победа» и на ул. К. Либкнехта, напротив здания ГИБДД. | # Власова Е. С.* | 30.05.2023 | Устно главе Кыштымского городского округа |
| 2. | Создать штаб (рабочую группу) по контролю за проведением работ по реконструкции и капитальному ремонту системы теплоснабжения. Обеспечить готовность пакета документов для начала работ, утверждение и синхронизацию графиков («дорожной карты») производства работ (для публикации в СМИ), разработку схем организации дорожного движения (при необходимости), по восстановлению благоустройства. | # Заикин А. А.* # Власова Е. С.* | 26.05.2023 | Письменно главе Кыштымского городского округа |
| 3. | Проанализировать ситуацию, рассмотреть возможность оказания содействия (в рамках полномочий) семьям с новорожденными детьми, одиноко проживающим пожилым гражданам, находящимся на обслуживании социальными работниками, людям с инвалидностью на период отключения горячего водоснабжения и проведения капитального ремонта в системе теплоснабжения. | # Саланчук Е. Ю.* # Шкурупий С. А.* # Усков И. Г. | 31.05.2023 | Письменно главе Кыштымского городского округа |
| 4. | Решить вопросы обеспечения ГВС дошкольных образовательных учреждений, отделений городской больницы на период проведения капитального ремонта в системе теплоснабжения. | # Саланчук Е. Ю.* # Попинако С. П.* # Усков И. Г. | 31.05.2023 | Письменно главе Кыштымского городского округа |

Панова Н. К., 4-05-37