Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Кыштымском городском округе»

за 2020год.

1. Оценка степени реализации мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Основное мероприятие | Степень реализации мероприятий |
| «Развитие информационного общества в Кыштымском городском округ» | 22/25=0,88 |

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

|  |  |
| --- | --- |
| Программа/подпрограмма | Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы |
| «Развитие информационного общества в Кыштымском городском округе» на 2016 - 2018 годы. | 12566,46/12045,242= 1,04 |

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

0,88/1,04=0,84

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

|  |  |
| --- | --- |
| Индикатор | Степень реализации |
| Целевой показатель 1:  доля автоматизированных рабочих мест (далее АРМ) сотрудников администрации Кыштымского городского округа со сроком службы не более 5 лет | 38,2/50=0,77 |
| Целевой показатель 2  доля информации, переданной в ГИС ЖКХ, от общего количества информации, необходимой к размещению в ГИС ЖКХ органами местного самоуправления Кыштымского городского округа | 85/85=1 |
| Целевой показатель 3:  доля органов местного самоуправления Кыштымского городского округа, использующих автоматизированную систему электронного документооборота | 0/0=1 |
| Целевой показатель 4:  стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления Кыштымского городского округа отечественного программного обеспечения не менее 70%; | 100/87=1,15 |
| Целевой показатель 5:  доля маршрутов пассажирских перевозок, контролируемых с использованием интеллектуальной транспортной системы | 0/30=0 |
| Целевой показатель 6:  доля муниципального транспорта (школьных автобусов), отображаемого в региональной навигационно-информационной системе | 100/100=1 |
| Целевой показатель 7:  Количество официальных сайтов администрации Кыштымского городского округа поддерживаемых в актуальном состоянии | 1/1=1 |
| Целевой показатель 8:  доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств до 84%; | 89/89=1 |
| Целевой показатель 9:  доля населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополосный доступ к сети "Интернет" до 100%; | 100/65=1,53 |
| Целевой показатель 10:  количество общественных мест, оборудованных телекоммуникационной инфраструктурой, обеспечивающей Wi-Fi доступ к сети «Интернет» | 4/2=2 |
| Целевой показатель 11:  количество камер общественной безопасности | 386/232=1,66 |
| Целевой показатель 12:  количество жителей Кыштымского городского округа пожилого возраста, прошедших обучение основам компьютерной грамотности | 100/100=1 |
| Целевой показатель 13:  степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг | 97/97=1 |
| Целевой показатель 14:  Количества транспортных средств оборудованных системами использующими технологии ГЛОНАСС. зарегистрированных в ОГБУ | 6/20=0,3 |
| Целевой показатель 15:  Количество действующих аттестатов соответствия информационных систем по обработке персональных данных требованиям информационной безопасности) | 0/0=1 |
| степень реализации всей программы | |
| ЭИС =**1,09** | |

5. Оценка эффективности реализации программы

1,09\*0,84=**0,92**

не менее 0,9 - свидетельствует о высокой эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Заместитель Главы Кыштымского городского округа

по информационным технологиям Е.А. Зарубина