Приложение 7

к Порядку разработки,

реализации и оценке эффективности

 муниципальных программ

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы«Переселение в 2016-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Кыштымском городском округе»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2016 | 2017 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Переселение в 2016-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Кыштымском городском округе» |
| 1 | Показатель (индикатор) 1: количество снесенных жилых домов аварийного жилищного фонда Кыштымского городского округа. | Шт. |  | 7 | 7 |  |
| 2 | Показатель (индикатор) 2:общая площадь квадратных метров снесенных аварийных жилых домов. | КВ.м. |  | 1 201,50 | 1 201,50 |  |
| 3 | Показатель (индикатор) 3:количество граждан, переселенных из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений, признанных аварийными до 1 января 2012 года. | чел |  | 10 | 10 |  |
| 4 | Показатель (индикатор) 4: количество собственников жилых помещений, переселенных из жилых помещений, признанных аварийными до 1 января 2012 года. | Чел. |  | 67 | 67 |  |

Начальник жилищного отдела Л.Н. Олейник

Приложение 8

к Порядку разработки,

реализации и оценке эффективности

 муниципальных программ

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы «Переселение в 2016-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Кыштымском городском округе»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты  | Выполнено/не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма (ведомственная целевая программа) |  |
| 1. | «Переселение в 2016-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Кыштымском городском округе» | Жилищный отдел Администрации Кыштымского городского округа | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям – 76 человека;2) уменьшение жилищного фонда Кыштымского городского округа, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2012 года на 7 домов. | 1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям – 76 человека;2) уменьшение жилищного фонда Кыштымского городского округа, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2012 года на 7 домов. | выполнено |

Начальник жилищного отдела Л.Н. Олейник

Приложение 9

к Порядку разработки,

реализации и оценке эффективности

 муниципальных программ

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кыштымского городского округа

на реализацию муниципальной программы «Переселение в 2016-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Кыштымском городском округе» (тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий  | Ответственный исполнитель, соисполнители  | Код бюджетной классификации | Расходы за 2017 год, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | сводная бюджетнаяроспись, план на 1 января отчетногогода | сводная бюджет- ная рос-пись на отчетнуюдату  | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная подпрограмма | «Переселение в 2016-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Кыштымском городском округе» | всего  |  |  |  |  | 6 013 130,24 | 6 013130,24 | 6 013 130,24 |
| МУ «Отдел капитального строительства Кыштымского городского округа» | 238 | 0501 | 6102009601 | 612 | 5 338 055,84 | 5 338 055,84 | 5 338 055,84 |
|  |  | Комитет по управлению имуществом администрации Кыштымского городского округа | 241 | 0501 | 6550709602 | 412 |  675 074,40 |  675 074,40 | 675 074,40 |

Начальник жилищного отдела Л.Н. Олейник

 Приложение 10

к Порядку разработки,

реализации и оценке эффективности

# муниципальных программ

Информация

о расходах бюджета Кыштымского городского округа, внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий  | Источники финансовогообеспечения | Оценка расходов<1> | Факти- ческие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная подпрограмма | «Переселение в 2016-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Кыштымском городском округе» | Всего  | **43 449 074,24** | **43 449 074,24** |
| средства местного бюджета  | 6 013 130,24 | 6 013130,24 |
| средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета | 37 435 944,00 | 37 435 944,00 |
| другие источники (юридические лица и др.) |  |  |

Начальник жилищного отдела Л.Н. Олейник

# Согласовано:

Зам. Главы Кыштымского городского округа М.Н. Лотов