Приложение 7

к Порядку разработки,

реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы«Переселение в 2016-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Кыштымском городском округе»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2016 | 2017 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Переселение в 2016-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Кыштымском городском округе» | | | | | |
| 1 | Показатель (индикатор) 1:  количество снесенных жилых домов аварийного жилищного фонда Кыштымского городского округа. | Шт. |  | 7 | 7 |  |
| 2 | Показатель (индикатор) 2:  общая площадь квадратных метров снесенных аварийных жилых домов. | КВ.м. |  | 1 201,50 | 1 201,50 |  |
| 3 | Показатель (индикатор) 3:  количество граждан, переселенных из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений, признанных аварийными до 1 января 2012 года. | чел |  | 10 | 10 |  |
| 4 | Показатель (индикатор) 4:  количество собственников жилых помещений, переселенных из жилых помещений, признанных аварийными до 1 января 2012 года. | Чел. |  | 67 | 67 |  |

Начальник жилищного отдела Л.Н. Олейник

Приложение 8

к Порядку разработки,

реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы «Переселение в 2016-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Кыштымском городском округе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Выполнено/не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма (ведомственная целевая программа) | | | | | | | | |  |
| 1. | «Переселение в 2016-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Кыштымском городском округе» | Жилищный отдел Администрации Кыштымского городского округа | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям – 76 человека;  2) уменьшение жилищного фонда Кыштымского городского округа, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2012 года на 7 домов. | 1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям – 76 человека;  2) уменьшение жилищного фонда Кыштымского городского округа, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2012 года на 7 домов. | выполнено |

Начальник жилищного отдела Л.Н. Олейник

Приложение 9

к Порядку разработки,

реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кыштымского городского округа

на реализацию муниципальной программы «Переселение в 2016-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Кыштымском городском округе» (тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы за 2017 год,  (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная  бюджетная роспись,  план на  1 января  отчетного года | сводная  бюджет-  ная рос- пись на  отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная подпрограмма | «Переселение в 2016-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Кыштымском городском округе» | всего |  |  |  |  | 6 013 130,24 | 6 013130,24 | 6 013 130,24 |
| МУ «Отдел капитального строительства Кыштымского городского округа» | 238 | 0501 | 6102009601 | 612 | 5 338 055,84 | 5 338 055,84 | 5 338 055,84 |
|  |  | Комитет по управлению имуществом администрации Кыштымского городского округа | 241 | 0501 | 6550709602 | 412 | 675 074,40 | 675 074,40 | 675 074,40 |

Начальник жилищного отдела Л.Н. Олейник

Приложение 10

к Порядку разработки,

реализации и оценке эффективности

# муниципальных программ

Информация

о расходах бюджета Кыштымского городского округа, внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения | Оценка  расходов <1> | Факти-  ческие  расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная подпрограмма | «Переселение в 2016-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Кыштымском городском округе» | Всего | **43 449 074,24** | **43 449 074,24** |
| средства местного бюджета | 6 013 130,24 | 6 013130,24 |
| средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета | 37 435 944,00 | 37 435 944,00 |
| другие источники (юридические лица и др.) |  |  |

Начальник жилищного отдела Л.Н. Олейник

# Согласовано:

Зам. Главы Кыштымского городского округа М.Н. Лотов