Отчет о выполнении

Дорожной карты реализации проекта "Создание интеллектуального центра управления данными в Кыштымском городском округе"

за 2019г.

|  |  |
| --- | --- |
| № дорожной карты | Отметка о выполнении |
| П.1 | За 2019г было проведено 14 опросов населения по результатам опроса проведена работа направленная на реализацию решения набравшего большее количество голосов проголосовавших жителей округа. На 1 января 2020 число жителей активно принявших участие в голосовании составило не более 2% жителей округа.  На 2020 необходимо продолжить работу в данном направлении и повысить процент жителей вовлеченных в вопросы электронного голосования до 5%. |
| П.2 | Программный продукт закуплен в 2019г в настоящее время выдуться работы по наполнению баз и подключению к платформе ресурсноснабжающих организаций, управляющих компаний и ТСЖ |
| П.3 | В 2020г запланировано в рамках "Бережливого управления" внедрение:   * электронного документооборота; * элементов электронного сервиса аналитики собираемых данных; * электронного сервиса управления муниципальным транспортом с элементами его бронирования.   Работа ведется по отдельному проекту.  Получение первых результатов работ запланировано на 2021г |
| П.4 | В 2020г выдуться работы по созданию единой диспетчерской службы.  Окончание работ запланировано на 2021г. |
| П.5 | На 1.01.2019г все коммунальные транспортные средства оснащены спутниковой системой ГЛОНАСС и в режиме онлайн можно отслеживать их работу, что позволяет осуществлять контроль за эффективностью использования техники |
| П.6 | На 01.12.2019г в округе открыта одна точка доступа в сеть с использованием технологии Wi-Fi в центре города. После публичного обсуждения с жителями округа на сайте https://opros.gosuslugi74.ru/poll?filters=old&count\_per\_page=5&page\_number=1 Кыштым. Остановки Wi-Fi, принято решение о установке в 2020г дополнительно еще двух точек Wi-Fi |
| П.7 | На 01.01.2020г установлены системы ГЛОНАСС на всех транспортных средствах осуществляющих перевозку людей в черте города.  Выдуться работы по введению всех перевозчиков в единый диспетчерский центр региона.  После разработки областным государственным бюджетным учреждением Челябинской области мобильного приложения возможно отслеживание передвижения общественного транспорта в онлайн режиме.    В 2019г установлена первая "Умная остановка" которая в данное время предоставляет жителям округа информацию о графике движения транспорта. |
| П.8 | В 2019г установлена первая "Умная остановка" которая в данное время предоставляет жителям округа информацию о графике движения транспорта, оборудованная сетью беспроводной бесплатной связи - Wi-Fi, работает система видеонаблюдения. |
| П.9 | В 2017г.:  - по периметру всех образовательных учреждений Кыштымского городского округа установлены видеокамеры в количестве 226 шт.;  - видеокамеры установлены в местах массового пребывания граждан (Дворец культуры "Народный дом", центральная площадь, физкультурно оздоровительный комплекс, Ледовый дворец - 22шт.  В 2019г установлено 44 камеры видеонаблюдения с функциями биометрической идентификации и видеоаналитики по историческому центру города.  Организован доступ правоохранительных органов в систему видеонаблюдения для получения сведений. |
| П.10 | В 2019 г.работает система 112.  В 2020 году необходимо провести работы по интеграции данной системы и систем видеонаблюдения в единую диспетчерскую службу |
| П.11 | В 2019г обеспечен контроль за передвижением и работой специализированной техники в онлайн-режиме.  В 2020 году необходимо провести работы по интеграции данной системы в единую диспетчерскую службу |
| П.12 | На 01.01.2020 внедрены элементы OR-навигации на объектах культурного наследия. Работает интерактивная карта Усадьбы "Белый дом"- Письма из дворца. https://apkpure.com/ru/%D0%BA%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BC-ar/com.AiST.TheWhiteHouse На "Умных остановках" публикуются новости культурной жизни города и основные туристические маршруты. |

Заместитель главы Кыштымского городского округа по информационным технологиям \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.А. Зарубина