|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Управление информатизации | Заместителю Главы Кыштымского городского округа по экономике и инвестициям  А.А. Заикину | |
| *СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА*  *от 10.05.2016г*  *«*Отчет 2015 год о реализации муниципальной целевой программы «Развитие информационного общества в Кыштымском городском округе на 2013 - 2015 годы» |  |

В целях формирования информационного общества в Кыштымском городском округе была принята и действовала 3 года муниципальная целевая программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Кыштымском городском округе на 2013-2015 годы», утвержденная постановлением Администрации Кыштымского городского округа от 28.02.2013 г. № 537.

В ходе ее исполнения по итогам 2015 года были достигнуты следующие результаты:

выполнены мероприятия направленные на реализацию электронного межведомственного взаимодействия на базе АИС «Южный Урал»;

четыре муниципальные услуги, переведены в электронный вид в соответствии с IV этапом перевода услуг в электронный вид;

из 45 муниципальных услуг в электронный вид переведено 39 в соответствии со II этапом;

открыты три пункта активации кодов регистрации на Портале Государственных услуг, что значительно упростило процесс регистрации жителей Кыштымского городского округа;

постоянно проводиться всеобуч населения Кыштымского городского округа, не имеющего базовых навыков использования информационных технологий;

100 % средств скорой медицинской помощи и автобусов перевозящих детей оснащены оборудованием ГЛОНАСС;

96% муниципальных служащих Администрации Кыштымского городского округа зарегистрированы на Портале Государственных услуг Российской Федерации- gosuslugi.ru (далее Портал).

постоянно наполняется актуальной информацией и технически поддерживается в рабочем состоянии официальный сайт Администрации Кыштымского городского округа;

в рамках исполнения принятых Администрации Кыштымского городского округа нормативных правовых актов в течение 2013-2015 годов проведена работа по организационному, методологическому, техническому обеспечению процессов формирования информационного общества;

на территории Кыштымского городского округа начал работать многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг, что упростило процедуру получения услуг населением.

Динамика важнейших целевых индикативных показателей эффективности реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателей | | | Обоснование отклонений |
| 2014 год | 2015 план | 2015 факт |
| Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни  населения в Кыштымском городском округе | | | | |  |  |
| 1. | Количество услуг, оказываемых органами местного самоуправления Кыштымского городского округа в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг(функций)» | услуг | 5 | 5 | 4 | Отсутствие денежных средств на перевод услуг в электронный вид.  Централизация перевода услуг в электронный вид |
| 2 | Количество центров общественного доступа | штук | 3 | 4 | 4 |  |
| Формирование в Кыштымском городском округе элементов электронного государства | | | | |  |  |
| 3. | Доля органов местного самоуправления работающих в системе электронного документооборота Кыштымского городского округа | процентов | 50 | 75 | 0 | Отсутствие денежных средств на перевод документооборота в электронный вид.  Централизация перевода услуг в электронный вид |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | 2015  (план) тыс.руб | 2015 (факт) тыс.руб | Процент выполнения |
| 1 | Автоматизация процессов оказания Администрацией Кыштымского городского округа, ее структурными подразделениями и подведомственными им учреждениями государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также предоставления ими документов и сведений, необходимых для оказания государственных и муниципальных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правительства | 61 | 61 | 100% |
| 2 | Сопровождение представительства Администрации Кыштымского городского округа в сети Интернет | 17 | 16,570 | 98% |
| 3 | Внедрение и эксплуатация системы электронного документооборота Администрации Кыштымского городского округа. Модернизация аппаратного и программного обеспечения | 122 | 115,7 | 95% |  |
|  |  | 200,00 | 193,27 | 97% |  |

Начальник управления информатизации

Администрации Кыштымского городского округа Е.А.Зарубина