Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие информационного общества в Кыштымском городском округе» на 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель     (индикатор)    (наименование) | Ед.    измерения | 2020 г план | 2020г факт | Оценка показателя по итогам года |
| 1 | Целевой показатель 1:  доля автоматизированных рабочих мест (далее АРМ) сотрудников администрации Кыштымского городского округа со сроком службы не более 5 лет | % | 50 | 38,2 | Ограниченное финансирование на 2020г. Увеличение рыночной стоимости компьютерной техники |
| 2 | Целевой показатель 2  доля информации, переданной в ГИС ЖКХ, от общего количества информации, необходимой к размещению в ГИС ЖКХ органами местного самоуправления Кыштымского городского округа | % | 85 | 85 |  |
| 3 | Целевой показатель 3:  доля органов местного самоуправления Кыштымского городского округа, использующих автоматизированную систему электронного документооборота | % | 50 | 0 | Покупка программного продукта "Электронный документооборот" в бюджет 2020г не заложен |
| 4 | Целевой показатель 4:  стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления Кыштымского городского округа отечественного программного обеспечения не менее 70%; | % | 80 | 100 |  |
| 6 | Целевой показатель 5:  доля маршрутов пассажирских перевозок, контролируемых с использованием интеллектуальной транспортной системы | % | 30 | 0 |  |
| 7 | Целевой показатель 6:  доля муниципального транспорта (школьных автобусов), отображаемого в региональной навигационно-информационной системе | % | 100 | 100 |  |
| 8 | Целевой показатель 7  Количество официальных сайтов администрации Кыштымского городского округа поддерживаемых в актуальном состоянии | количество | 1 | 1 |  |
|  | Целевой показатель 8:  доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств до 84%; | % | 89 | 89 |  |
|  | Целевой показатель 9:  доля населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополосный доступ к сети "Интернет" до 100%; | % | 60 | 100 | Все поселки имеют точку доступа к широко полосному интернету |
|  | Целевой показатель 10:  количество общественных мест, оборудованных телекоммуникационной инфраструктурой, обеспечивающей Wi-Fi доступ к сети «Интернет» | количество | 2 | 2 | Остановка и парк Пушкина |
|  | Целевой показатель 11:  количество камер общественной безопасности | количество | 232 | 493  440 -образование  44-маршрут  6- УГЗ  3- парк |  |
|  | Целевой показатель 12:  количество жителей Кыштымского городского округа пожилого возраста, прошедших обучение основам компьютерной грамотности | % | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 13:  степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 97 | 97 |  |
| 18 | Целевой показатель 14:  Количества транспортных средств оборудованных системами использующими технологии ГЛОНАСС. зарегистрированных в ОГБУ | шт. | 20 | 6 | В ОГБУ зарегистрировано 100 % всех школьных автобусов, остальные транспортные средства применяют для мониторинга работы техники свой программный продукт |
| 20 | Целевой показатель 15:  Количество действующих аттестатов соответствия информационных систем по обработке персональных данных требованиям информационной безопасности) | Шт. | 2 | 2 |  |

Заместитель Главы Кыштымского городского округа

по информационным технологиям Е.А. Зарубина