# УТВЕРЖДАЮ: ___________________

# Глава Кыштымского городского округа

# Л. А. ШЕБОЛАЕВА

# Поручения с еженедельного оперативного совещания при главе Кыштымского городского округа от 19.06.2023 года

| № п/п | #### Поручение | ##### Исполнитель | Срок исполнения | Форма подачи информации *(ответы об исполнении поручений направляются через ТЕЗИС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взять на контроль проведение работ на сетях по ул. Ленина (обеспечить расстановку дорожных знаков для пешеходов) и ул. Дзержинского (совместное залегание с водоводом). Обеспечить восстановление ГВС потребителей от котельной ООО ТСО «Кыштым» по ул. Гузынина: ул. Кооперативная, 5; Ленина, 1; Дзержинского, 1, 2, 4; Республики, 4; Кооперативная, 4. | # Власова Е. С.* # ООО ТСО «Кыштым» | до 22.06.2023 | Устно главе Кыштымского городского округа |
| 2. | На штабе по подготовке к отопительному периоду рассмотреть вопрос об обязательном письменном уведомлении ресурсоснабжающими организациями УК и ТСЖ о сроках проведения гидравлических испытаний | # Власова Е. С.* | 23.06.2023 | Устно главе Кыштымского городского округа |
| 3. | Взять на контроль выполнение работ по дополнительному озеленению городского парка им. А.С.Пушкина, состояние городских клумб, вазонов, в том числе около памятника добровольческому танковому корпусу по ул. Ленина | # Власова Е. С.* # Обыденнов В Г. | 23.06.2023 | Устно главе Кыштымского городского округа |
| 4. | Рассмотреть вопрос благоустройства территории около медицинского центра на Каолиновом (завоз земли, высадка газона или цветов) | # Саланчук Е.Ю.* | 30.06.2023 | Устно главе Кыштымского городского округа |
| 5. | Выполнить дополнительные работы на пляже по ул. Фабричная: очистка береговой линии, завоз песка. Продолжить контроль за состоянием территории. | # Евстефеев А.А.* | 26.06.2023 | Устно главе Кыштымского городского округа |
| 6. | Обеспечить уборку входной группы и прилегающей территории к магазину «Пятёрочка» по ул. Ленина, 4 | # Топол А. М.* | 23.06.2023 | Устно главе Кыштымского городского округа |
| 7. | Проанализировать актуальность расписания и движения «кругового» маршрута, внести предложения по корректировке. Рассмотреть вопрос размещения QR - кодов на остановках общественного транспорта со ссылкой на расписание. | # Власова Е. С.* | 20.06.2023 | Устно главе Кыштымского городского округа |
| 8. | Рассмотреть вопрос, принять техническое решение по нормализации системы отопления в МДОУ №27 | # Саланчук Е.Ю.* # Попинако С.П.* # Власова Е. С.* # ООО ТСО «Кыштым» | 23.06.2023 | Устно главе Кыштымского городского округа |
| 9. | ## Организовать работу по сверке реестра выданных разрешений на деятельность легкового такси с фактическим перечнем легкового такси, предоставляющими услуги на территории Кыштымского городского округа | # Топол А. М.* | 19.07.2023 | Письменно главе Кыштымского городского округа |

Панова Н. К., 4-05-37