ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ЗА 2014 г.

Управление городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа

1. МЦП «Развитие и реконструкция сетей электроснабжения Кыштымского городского округа на период 2010-2020 гг.»

В рамках Программы «Развитие и реконструкция сетей электроснабжения Кыштымского городского округа на период 2010-2020 гг.» были проведены следующие мероприятия:

- Восстановление наружного освещения на улицах города, техническое обслуживание и ремонт сетей наружного освещения

Таблица 1 –Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы:

| № строки | Наименование плановых мероприятий | Финансирование (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | план, | факт, | процент выполнения |
|  | Реализация программы в целом | 12 875,865 | 11 973,099 | 92,99 |
|  | В т.ч. |  |  |  |
| 1 | Потребление электроэнергии на цели уличного освещения | 10 986,87 | 10 084,104 |  |
| 2 | Техническое обслуживание и ремонт сетей наружного освещения | 1 888,995 | 1 888,995 |  |

Оценка эффективности использования бюджетных средств заказчиком муниципальной целевой программы осуществляется в соответствии с формулами расчета:

Оценка полноты           фактическое использование бюджетных средств

использования          =     плановое использование бюджетных средств

бюджетных средств

Расчет фактически достигнутых показателей:

Оценка полноты

использования                   =    11973,099/12875,865  =  0,9299

бюджетных средств

2. МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Кыштымском городском округе в 2010-2012 гг.»

В рамках Программы «Повышение безопасности дорожного движения в Кыштымском городском округе в 2014-2016гг» были проведены следующие мероприятия:

Таблица 2 – Мероприятия, выполненные по программе:

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Внедрение и содержание технических средств организации и регулирования дорожного движения |
| 1 | Техническое обслуживание светофорных объектов | об х год | 6 об./5 мес. |
| 2 | Разметка дорог - продольная | км | 43 |
| 3 | Разметка дорог - пешеходные переходы и искуственные неровности | м2 | 2190 |
| 4 | Монтаж световозвращающих знаков на стойке | шт. | 174 |
| 5 | Монтаж световозвращающих знаков на кронштейне | шт. | 125 |
| 6 | Монтаж пешеходных ограждений (1 звено 2 п.м.) | зв. | 479 |
| 8 | Обслуживание световозвращающих знаков | объект | 409 |
| 9 | Монтаж светодиодных знаков | объект | 2 |
| 10 | Обустройство дублирующих пешеходных светофоров типа П1 на пересечении ул.Ленина-К.Либкнехта | объект | 1 |
| 11 | Установка светофоров типа Т7 | объект | 4 |
| 12 | Установка опор и светильников на пешеходных переходах | усл.ед | 1 |
| 13 | Устройство искусственной неровности по ул.Ленина, 6 | объект | 1 |
| 14 | Устройство искусственной неровности по ул.Комарова, 74 | объект | 1 |
| 15 | Устройство искусственной неровности по ул.Соплякова (НОШ №2) | объект | 1 |
| 18 | Ремонт ступеней и устройство пандуса на пешеходном переходе по ул. Республика, 6 возле магазина "Домовой" | объект | 1 |
| 19 | Подготовка площадки для восстановления тротуара по ул.Некрасова и ул.Горелова к школе №1 в г.Кыштым | объект | 1 |
| 20 | Восстановление тротуара по ул.Некрасова и ул.Горелова к школе №1 в г.Кыштым | объект | 1 |

Таблица 3 –Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы:

| № строки | Наименование плановых мероприятий | Финансирование, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | план, | факт, | процент выполнения |
|  | Реализация программы в целом | 5 469,322 | 5 431,142 | 99,3 |
|  | В том числе |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 5 134,368 | 5 134,368 | 100,00 |
|  | Местный бюджет | 334,954 | 296,774 | 88,6 |

Оценка эффективности использования бюджетных средств заказчиком муниципальной целевой программы осуществляется в соответствии с формулами расчета:

Оценка полноты           фактическое использование бюджетных средств

использования          =     плановое использование бюджетных средств

бюджетных средств

Расчет фактически достигнутых показателей:

Оценка полноты

использования                   =    5431,142/5469,322  = 0,993

бюджетных средств

3. МЦП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России на 2011-2015 гг.»

В рамках Программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России на 2011-2015гг» часть средств была направлена на софинансирование строительства многоквартирных домов по ул.Челюскинцев 56а, Ленина 59б. Также было проведен капитальный ремонт инженерных сетей:

Таблица 4 - Объекты капитального ремонта в 2014г. в соответствии с программой МЦП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России на 2011-2015гг»

| № п/п | Наименование объекта | Ввод мощностей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Капитальный ремонт котла ДКВР 20/13, котельной № 1(ул. Ленина, 44а), в г. Кыштым | шт. | 1,00 |
| 2 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 4-8 до ТК 4-11 и ввод в жилые дома № 51, 53 по ул. Ленина, котельная № 1 "Центральная" г. Кыштым | п.м. | 157,00 |
| 3 | Подводящие сети к перспективной блочно-модульной котельной по ул. Гузынина, в районе ОАО "КМО", в г. Кыштыме Челябинской области | Газопровод, м Сети водопровода, м Сети канализации, м Сети электроснабжения, м Тепловые сети 2d300/2d150, м | 231 60 129 10 298,5/12,3 |
| 4 | Капитальный ремонт тепловой сети от УТ-2 до УТ-6, г. Кыштым, ул. Металлургов | п.м. | 540,00 |
| 5 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК4-8 до ТК4-11 (неучтенные работы) в г.Кыштым | Сильфонный компенсатор с несъемным кожухом, шт | 2,00 |
| 6 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК4-13 до ТК4-11-4 (ул.Челюскинцев) с устройством "П"-образных надземных компенсаторов и опор для них в г.Кыштым | п.м. | 83,00 |
| 7 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК4-11 (ул. Челюскинцев, 41а) до ТК4-13 (ул. Челюскинцев, 64), котельная №1 в г.Кыштым | м. | 79,00 |
| 8 | Капитальный ремонт дымовых металлических труб по адресу: г.Кыштым, ул.Нязепетровская, д. 30 | шт. | 1,00 |
| 9 | Капитальный ремонт дымовых металлических труб по адресу: г.Кыштым, п. Слюдорудник ул.Школьная, д.5 | шт. | 1,00 |
| 10 | Обследование здания котельной №9 ЦГБ, расположенного по адресу: 456870, Челяб.обл., г.Кыштым, ул.Освобождение Урала, д.1 на предмет соответствия требованиям технических регламентов и проектной документации | усл ед | 1,00 |
| 11 | Обследование здания котельной КОЗ, расположенного по адресу: 456870, Челяб.обл., г.Кыштым, ул.Огнеупорная, д.2 на предмет соответствия требованиям технических регламентов и проектной документации | усл ед | 1,00 |
| 12 | Капитальный ремонт теплотрассы от НВ4.13а до ТК 4-11-5 в г.Кыштым | 145,29 | 145,29 |
| 13 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК23-3 до ТК23-5, котельная №1 «Центральная» в г.Кыштым | х | х |
| 14 | Капитальный ремонт водопровода d 300 мм по ул.Ю.Ичевой-ул.Швейкина-пер.Володарского в Кыштымском городском округе | п.м. | 785,00 |
| 15 | Реконструкция наружной трассы водоотведения по ул.Челюскинцев от дома №56 до приемного колодца КНС №2 г.Кыштым | п.м. | 188,80 |
|  | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК11 до ТК13 ул.Калинина и от ТК13 до ТК15 ул Калинина- ул. Ю.Ичевой (котельная №1 по ул.Леннина, 44а) в г.Кыштыме | х | х |
|  | Капитальный ремонт теплотрассы и холодного водоснабжения от ТК4-1 до ТК4-5, от ТК4-5 до ТК4-6, от ТК4-6 до ТК4-8 и ввода в жилые дома по ул. Челюскинцев, 43, МУП ЖКХ «ДЕЗ», МДОУ детский сад №23 от котельной №1 «Центральная» в г.Кыштыме | тепловая камера | 1,00 |

Таблица 5 –Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы:

| № строки | Наименование плановых мероприятий | Финансирование, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | план, | факт, | процент выполнения |
|  | Реализация программы в целом | 103 370,358 | 98 555,428 | 95,34 |
|  | В т.ч. |  |  |  |
| 1 | ПП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | 60 066,405 | 55 251,475 | 91,98 |

Оценка эффективности использования бюджетных средств заказчиком муниципальной целевой программы осуществляется в соответствии с формулами расчета:

Оценка полноты           фактическое использование бюджетных средств

использования          =     плановое использование бюджетных средств

бюджетных средств

Расчет фактически достигнутых показателей:

Оценка полноты

использования                   =    98555,428/103370,358  =  0,9534

бюджетных средств

4. МЦП «Газификация Кыштымского городского округа на период 2010-2020г.»

Финансирование по данной программе отсутствовало.

5. МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кыштымского городского округа на 2010-2012гг.»

Финансирование по данной программе отсутствовало.

6. МЦП «Развития и содержания улично-дорожной сети Кыштымского городского округа на 2010-2014гг. с прогнозом до 2020г.»

В рамках Программы «Развития и содержания улично-дорожной сети Кыштымского городского округа на 2010-2014гг. с прогнозом до 2020г.» выполнены следующие мероприятия по содержанию и ремонту дорог:

1) Построен тротуар по ул.Некрасова и ул.Горелова к школе №1;

2) установлены искусственные неровности по ул.Ленина, 6, ул.Комарова 74, ул.Соплякова,

3) Построен тротуар под ж/д мостом в сторону Н.Кыштыма

В связи с отсутствием удовлетворительных погодных условий для проведения капитального ремонта дорог общего пользования местного значения данные работы перенесены на 2015 г.

Таблица 7 –Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы:

| № строки | Наименование плановых мероприятий | Финансирование |
| --- | --- | --- |
|  |  | план, руб. | факт, руб. | процент выполнения |
|  | Реализация программы в целом | 2 811,877 | 2 803,142 | 99,69 |

Оценка эффективности использования бюджетных средств заказчиком муниципальной целевой программы осуществляется в соответствии с формулами расчета:

Оценка полноты           фактическое использование бюджетных средств

использования          =     плановое использование бюджетных средств

бюджетных средств

Расчет фактически достигнутых показателей:

Оценка полноты

использования                   =    2803,142/2811,877  =  0,9969

бюджетных средств

В связи с отсутствием в Программах индикативных показателей оценка достижения плановых индикативных показателей, а следовательно и оценка эффективности по ЦП не могут быть рассчитаны.

Начальник Управления городского хозяйства

администрации КГО                                                                                  Д.В.Двукраев

Исп.Власова Е.С.

4-01-20